水下通讯与水下机械臂控制系统分析实验平台技术规格及要求

一、主要技术要求和指标：

水下通讯与水下机械臂控制系统分析实验平台1套，包括：水下远距离电力载波通讯系统和水下机械臂控制系统。水下远距离电力载波通讯系统具备水下远距离通讯和供电功能，能够实现不低于300米的水下数据传输，传输速率不低于200Mbps。水下机械臂控制系统具备自适应力矩夹紧自停功能，具备过流、防反接等保护功能。机械臂使用深度不低于200米，能够对水下物标进行抓取。

- 水下远距离电力载波通讯系统

水下远距离电力载波通讯系统能够实现300米水下通信和供电，传输速率200Mbps，具备数据加密功能，工作电压为DC-12V，工作温度0℃-70℃，存储温度-20℃-70℃。

- 水下机械臂控制系统

  - 水下机械臂

水下机械臂具备自适应力矩夹紧自停功能，具备过流、防反接等保护功能。机械臂使用深度不低于200米。

  - 水下机械臂控制板

水下机械臂控制板能够控制机械臂对水下物标进行抓取，提供机械臂操作相关的软件及源代码。

- 多自由度机械手人工智能开发源码

提供多自由度机械手图像识别，物标分类及机械手智能抓取等功能的工程源码。

二、项目实施要求

- 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后60日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有“水下通讯与水下机械臂控制系统分析实验平台”的联合安装调试。

- 项目实施工作要求

  - 供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证平台及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主要技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致平台无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

  - 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及测试和调整，施工过程由专业的调试人员进行安装、检测和排除故障。

  - 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告，包括负载测试。

  - 验收内容及标准

水下远距离电力载波通讯系统能够实现300米水下通信和供电，传输速率200Mbps，具备数据加密功能，工作电压为DC-12V，工作温度0℃-70℃，存储温度-20℃-70℃。水下机械臂具备自适应力矩加紧自停功能，具备过流、防反接等保护功能。机械臂使用深度不低于200米。水下机械臂控制板能够控制机械臂对水下物标进行抓取，提供机械臂操作相关的软件及源代码。多自由度机械手人工智能开发源码提供多自由度机械手图像识别，物标分类及机械手智能抓取等功能的工程源码。

三、付款条件：

货到付款。

四、售后服务要求

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，费用另行协商。