BX2015014附件一：技术要求

- 一总则

1项目概述

1.1项目名称：上海海事大学MBA教育中心信息化建设项目

1.2邀标范围：

1.2.1软件开发：系统开发设计、开发及实施。

1.2.2维护和培训：需要提供系统支持和维护。

1.3进度要求：

招生系统和教务系统在5月之前要投入试运行。试运行结束后进行系统验收。网站在6月之前要上线。系统验收合格并交付使用后，进入售后服务期。免费售后服务期为1年。

二、需求说明书

1 产品功能要求

新的系统将考虑与中心信息系统的对接、用户统一身份验证的对接、学生教师信息的对接、教务管理的对接、批量数据导入导出等。

备注：具体需求以现场调研为主，这里仅供参考！

2 技术要求

1实用性：用户界面具有良好的可操作性，简便、直观、实用；应用系统要具有易于掌握、操作简单的特性，易于管理。

2可靠性和稳定性：信息管理系统关系学院总部日常的业务管理工作，应采取成熟可靠的技术和体系结构，选用可靠性高、稳定性好的软、硬件产品，对自行开发的应用系统实行严格的项目管理和质量管理，保证系统可以支持每周7天，每天24小时的系统运作模式。

3先进性：应具有先进的技术水平，采用标准化产品，有较高的性能，符合当今世界技术发展的方向。

4可扩展性：系统提供良好的数据接口，并具有很好的可扩展性和可移植性。

5安全性：采用业界标准的网络安全解决方案，以保障网络通信的安全；应用系统的设计也要充分考虑安全问题，采用分级权限管理、用户日志记录等措施；系统应具有监督和管理功能，以防止有害信息传播。

6灵活性：信息系统要能与以后业务的变动相适应。业务流程和信息分类应可自定义，当业务变动时，无需修改系统或只需极少修改即可。

7经济性：在保证系统功能和性能满足要求的前提下，适当考虑经济性，使系统具有较高的性能价格比。

8旧数据信息的迁移：方案应包含网站及系统旧数据的迁移以及数据整合。

9网站及系统功能：新系统应该缺省包含所有原来网站及旧系统的已存在功能模块

12数据共享、统一身份验证：与中心现有的信息系统数据共享、统一身份验证等。

13系统维护响应及时：对于平时系统出现问题，技术人员能够及时响应跟进维护解决问题。重要问题尽量在2小时内响应跟进解决；普通问题，尽量在8小时内响应跟进解决。

14提供各类文档：包括开发文档、软件说明文档、数据库说明文档，使用手册、数据备份和还原手册等。